P0 改造 PR 拆分清单

游戏生成逻辑优化方案 · P0 阶段（零架构风险 · 约 2 周）

版本：v1.0  ·  日期：2026-04-17  ·  前置文档：《游戏生成逻辑优化方案_2026-04-17.docx》

# 0  概览

## 0.1 P0 总目标

在不改变任何对外 API、不改变五阶段对外形态、不引入新服务/新依赖的前提下，清理当前生成链路中的重复上下文、冗余 metadata、未缓存热数据、不精简的 qa_fix prompt 与无能力校验的 provider fallback；同时补齐观测埋点，为后续 P1/P2 的多样性改造提供基线。

P0 阶段不涉及创意多样性机制、不启用 Section Patch、不改 QA 规则分级，这些归 P1/P2。

## 0.2 PR 总览

| 编号 | 标题 | 范围 | 预估人日 | 风险 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Payload metadata 三重复清理 | game-service | 1.0 | 低 | 无 |
| PR-02 | Bundle / RuntimeContract LRU 缓存 + 并行解析 | game-service | 1.5 | 低 | 无 |
| PR-03 | code_generate system prompt 段级去重 | ai-engine | 1.5 | 中 | PR-01 完成后合入 |
| PR-04 | qa_fix 上下文精简（HTML + spec 瘦身） | ai-engine | 2.0 | 中 | 可并行 |
| PR-05 | LLM Provider 能力矩阵 + 严格 fallback | ai-engine | 1.5 | 低 | 可并行 |
| PR-06 | 观测埋点基线（双服务统一 schema） | game-service + ai-engine | 2.0 | 低 | 可并行 |

合计：约 9.5 人日 ≈ 2 周（1 名后端 + 1 名算法工程师并行）。建议 PR-06（观测）最先合入，以便后续 PR 可用度量数据验证效果。

## 0.3 通用验收清单（每个 PR 必达）

- 通过现有 jest 与 pytest 单测全集（不新增 skip）。

- 通过现有 jest.integration 集成测试。

- 本地至少跑 5 次端到端 create + 3 次 iterate，生成成功率 100%，与主干相比 fun_score 偏差 < 10%。

- 新增/调整埋点字段的 dashboard 已经能看到新数据。

- Feature Flag：所有行为变更均置于 env / 配置开关之后，默认关（除 PR-01 metadata 清理这种纯去冗余项可默认开）。

## 0.4 合入顺序建议

- Week 1 Day 1–2：PR-06 观测埋点（独立可合，后续所有 PR 共享）。

- Week 1 Day 3–5：PR-01（payload 清理）+ PR-02（缓存并行）并行开发 / 合入。

- Week 2 Day 1–3：PR-05（Provider 矩阵）+ PR-04（qa_fix 瘦身）并行。

- Week 2 Day 4–5：PR-03（bundle 段级去重）在 PR-01 稳定后合入，灰度放量。

# PR-01  Payload metadata 三重复清理

## 目标

删除 game-service 向 ai-engine 发送的 pipeline v2 payload 中的同义冗余字段，把「同一份信息出现三次」的结构收敛为单一权威字段，节省 ~800–900 token/次（约占单次请求的 5%–6%）。

## 改动范围

| 文件 | 函数 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | buildCreateV2Payload | 1237–1311 | create 路径 payload 构造 |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | buildIterateV2Payload | 1551–1660 | iterate 路径 payload 构造 |
| packages/ai-engine/src/api/endpoints/generate.py | v2/run/async 路由 | 读取 payload 处 | 接收端做兼容（同时接受新旧字段） |

## 具体改动（伪 diff 描述，不改代码）

create 路径 `buildCreateV2Payload` 的返回对象目前存在三处冗余：

// 冗余点 1：request_context.metadata（第 1270–1274 行）

//   这里的 game_id / generation_tier / orientation 已经在顶层字段出现

// 冗余点 2：normalized_request（第 1292–1300 行）

//   description 已在顶层 raw_user_input；title 已在顶层 title；

//   region 已在 request_context.region；entrypoint 已在 request_context.entrypoint

// 冗余点 3：metadata（第 1301–1309 行）

//   与 request_context.metadata 语义重叠

建议的最终结构：

{

game_id, user_id, raw_user_input, generation_tier, title,

platform, timeout_s, task_id,

request_context: { source, entrypoint, region, pipeline_version },

entitlement: {...},

visibility_model: {...},

source_spec, prompt_bundle_snapshot, runtime_contract,

session_context: {  // 仅保留 pipeline/entry 维度的会话上下文

creation_session_id?, entry_mode?, source_game_id?, adapter: "compat_v1",

},

}

## 兼容性策略

- 第 1 步（本 PR）：ai-engine 侧新增 `_extract_payload_field()` 辅助函数，同时查找新位置（顶层）与旧位置（normalized_request / metadata / request_context.metadata），仍能正常运行。

- 第 2 步（本 PR）：game-service 侧停止写入冗余字段。

- 第 3 步（后续 PR，P1 阶段）：ai-engine 侧移除对旧路径的读取。

## 验证方法

- 单元测试：新增 `buildCreateV2Payload.spec.ts`，断言返回对象没有 `normalized_request`/`metadata` 键，且关键字段（description/title/region/generation_tier/orientation/creation_session_id）都能从新结构中一次获取。

- 集成测试：复用现有 `jest.integration.config.js` 的 create / iterate 用例，断言生成成功率不下降。

- ai-engine 侧：`pytest` 针对 `_extract_payload_field()` 的新旧 payload 兼容测试（2 个 case：新结构 / 旧结构）。

- 度量（依赖 PR-06）：对比合入前后 `payload_input_bytes` 的分布，预期 p50 下降 ≥ 5%。

## 回滚策略

- 纯结构优化，无行为变更。发现异常时直接 revert 该 PR 即可。

- ai-engine 侧的兼容读取代码保留至 P1 阶段，确保 rollback 不会破坏兼容性。

# PR-02  Bundle / RuntimeContract LRU 缓存 + 并行解析

## 目标

当前每次 `create`/`iterate` 都串行地做两次 MySQL 查询 + 组装（`buildPromptBundleSnapshot` + `buildDefaultRuntimeContract`），合计 ~150–300ms。两者彼此独立、结果稳定，具备缓存价值。本 PR 做两件事：(1) 改为 `Promise.all` 并行；(2) 增加 LRU + TTL 缓存。

## 改动范围

| 文件 | 函数 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | create 主流程 | 3653–3658 | 改为 Promise.all 并行 |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | iterate 主流程（另一处） | 6167–6175 | 同上 |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | launchPipelineTask | 4922–4925 / 5002–5005 | 同上 |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | buildPromptBundleSnapshot | 807–~825 | 内部增加 LRU |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | buildDefaultRuntimeContract | 826–~870 | 内部增加 LRU |
| packages/game-service/src/common/ | （新增）lru.ts | — | LRU + TTL 通用模块，附完整单测 |

## 缓存键 / TTL 设计

- Bundle 缓存键：(entrypoint, runtime_profile_hint, generation_tier)；TTL = 60 秒。

- Contract 缓存键：(entrypoint, runtime_profile_hint, orientation, generation_tier)；TTL = 60 秒。

- 失效策略：写入后 TTL 到期自动失效；管理端在 `LLM_GATEWAY_REFRESH` 端点中附带 clear 信号，便于运营热更。

- 容量：LRU max = 256 条，足以覆盖 region × tier × profile 全量组合。

- 观察：记录 `bundle_cache_hit / miss` 与 `contract_cache_hit / miss` 指标（PR-06 负责日志 schema）。

## 并行化伪代码描述

// 当前：

const bundle = await this.buildPromptBundleSnapshot(...);  // ~150ms

const contract = await this.buildDefaultRuntimeContract(...);  // ~150ms

// 合计 ~300ms

// 目标：

const [bundle, contract] = await Promise.all([  // ~150ms

this.buildPromptBundleSnapshot(...),

this.buildDefaultRuntimeContract(...),

]);

## 验证方法

- 单元测试：`lru.ts` 覆盖 TTL / 容量上限 / 并发 get-or-set 3 类场景。

- 集成测试：连续 10 次 `create` 请求，断言 `buildPromptBundleSnapshot` 的数据库查询次数 ≤ 2（首次 + 一次 TTL 过期）。

- 性能：本地 p50 `launchPipelineTask` 前置阶段耗时 < 50ms（此前 ~300ms）。

- 并发：5 并发 `create`，断言不出现数据错拼（缓存键正确区分）。

## 回滚策略

- 开关：配置 `cache.promptBundle.enabled` 与 `cache.runtimeContract.enabled`，默认 true；出现异常置 false 即可。

- 并行化：无需开关；任何问题直接 revert。

# PR-03  code_generate system prompt 段级去重

## 目标

`_build_system_prompt`（code_generator.py 第 2044 行起）按顺序拼接 `locked_contract` / `product_policy` / `code_gen_system` 三段 bundle 内容。经人工抽样对比，三段之间存在 15%–25% 的指令交叉（禁用清单 / 安全约束 / 移动端注意事项）。本 PR 在拼接阶段做段内规则化 + 段间去重，不改 bundle 表结构。

## 改动范围

| 文件 | 函数 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packages/ai-engine/src/engine/code_generator.py | _compose_prompt_sections | 510–~540 | 增加"规范化 + 段间去重"阶段 |
| packages/ai-engine/src/engine/code_generator.py | _build_system_prompt | 2044–~2080 | 调用新的去重管线 |
| packages/ai-engine/src/engine/prompt_dedup.py（新增） | — | — | 句子级归一 + SimHash 段间去重 |
| packages/ai-engine/tests/test_prompt_dedup.py（新增） | — | — | 三段拼接样例的 regression 用例 |

## 算法（保守策略，避免误删关键指令）

- Step 1 句子切分：按 `。`/`.`/`!`/`?`/`;` 切分，保留原序号。

- Step 2 规范化：大小写折叠、去除 markdown 标记、连续空白合一。

- Step 3 相似度度量：对规范化后的句子做 SimHash；64 bit 距离 ≤ 3 视为等价。

- Step 4 保留策略：

  - · 重复出现的同一句子，保留在优先级最高 bundle（locked_contract > product_policy > code_gen_system）中的那一份；

  - · 句子长度 < 12 字符 或 包含 "must"/"必须"/"禁止"/"禁用"/"do not"/"never" 的句子不参与去重（避免误删硬规则）。

- Step 5 输出前打日志：记录 `prompt_dedup.removed_count / kept_count / bundle_hash`（依赖 PR-06 schema）。

## 预期收益

- code_generate 系统 prompt 输入 token 下降 10%–15%（局部测算，端到端约 -3%~-5%）。

- 为 PR-05（prompt cache）提供稳定可缓存段。

## 验证方法

- 单元测试：覆盖"完全一致 / 仅格式差 / 语义相似 / 硬规则不应被删"四类。

- A/B 抽样：灰度 10% 流量，对比 qa_pass_rate / fun_score，不下降才放量 100%。

- 日志校验：`prompt_dedup.removed_count` 分布在合理区间（p50 约 5–15 句，极端不超过 30%）。

## 回滚策略

- 配置开关 `prompt_dedup.enabled`（env/DB 任一读取，默认 false）；灰度完成后再默认 true。

- SimHash 判定异常时自动退化为"仅相同句子去重"（退出相似度机制）。

- 任何异常日志会暴露原始段 hash，便于人工回溯。

# PR-04  qa_fix 上下文精简

## 目标

当前 `_fix_with_llm`（qa_pipeline.py 第 1569 行起）每轮修复都将"完整 HTML + GameSpec + 完整错误列表 + RuntimeContract 块"全量塞入 prompt。经抽样，3 轮修复累计输入 token ~16k × 3 = ~48k，而其中重复内容占 50%+。本 PR 做三件事：(1) HTML 只传"受影响范围上下 N 行" + 用 `<!-- @section --> ` 锚点定位；(2) GameSpec 只保留与当前错误相关的字段；(3) 错误列表剪枝，已修复/无关错误不再携带。

## 改动范围

| 文件 | 函数 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packages/ai-engine/src/engine/qa_pipeline.py | _fix_with_llm | 1569–~1700 | 重构 prompt_values 的 code/game_spec/error_list |
| packages/ai-engine/src/engine/qa_pipeline.py | _build_runtime_contract_block | 需新增/重构 | 支持"仅摘要"模式 |
| packages/ai-engine/src/engine/section_patch.py | — | — | 复用现有 section 切分能力（只读） |
| packages/ai-engine/src/engine/qa_pipeline.py | _resolve_syntax_repair_prompt | — | fast / full 两档选择逻辑调整 |
| packages/ai-engine/tests/test_qa_fix_trim.py（新增） | — | — | 场景回归测试 |

## 改造点细节

### 4-1 HTML 范围裁剪

- 错误若包含行号（QACheckError.line）→ 传目标行 ±30 行；同时附上所在 section 的起止锚点。

- 错误为"script 级语法错误"（脚本已整段抽出）→ 走现有 script-only 路径（保持不变）。

- 错误为"canvas 未渲染 / 无输入 handler" 等 section 级问题 → 传对应 section（HEAD/BODY_CORE/SCRIPT）整段 + 其它 section 仅发送占位符。

- 单轮输入 HTML 体量上限：4 KB（超出时退回旧的"全量"路径，记录 `qa_fix.trim_fallback_count`）。

### 4-2 GameSpec 裁剪

- 仅保留 game_type / core_mechanic / input_method / win_condition / ui_language 五个字段。

- 其他字段（theme / visual_style / audio_style / special_rules）对 syntax 级修复无直接贡献，默认不传。

- 当 code_review 触发的"not_complete_game"修复时，例外传入 win_condition + special_rules 的结构化摘要（不超过 120 字）。

### 4-3 错误列表剪枝

- 去重依据增强：在现有 error hash 之上，加入"错误 type + 首次出现轮次"，后续轮次携带"未解决错误 + 新增错误"。

- 已解决错误（hash 不在当前 check 结果中）不再出现在 prompt。

- 控制上限：每轮 prompt 中错误 ≤ 8 条，超出按 severity 排序截断并在 prompt 注明"还有 N 条未列出同类问题"。

## 预期收益

| 指标 | 当前 | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单轮 qa_fix 输入 token | 4000–10000 | 1500–4000 | -60%~-70% |
| 3 轮累计输入 token | ~30000 | ~9000 | -70% |
| qa_fix 平均耗时 | 30–120s / 轮 | 15–60s / 轮 | 时间降幅随 token 线性 |
| 修复成功率 | 当前基线 | 不低于基线 -2pp | 保守目标 |

## 验证方法

- 单元测试：针对 6 类典型错误（syntax / input handler / canvas / game-over / size / security），断言裁剪后的 prompt 长度与 HTML section 定位准确。

- 回归测试：最近 1 周失败 & 成功的 qa_fix 任务各 20 条，重放断言 prompt 长度下降 ≥ 50%，结果判定一致。

- 灰度：按 task_id hash % 100 < 20 启用，持续 3 天观察"修复成功率 / 平均轮数 / 降级到全量路径的频率"。

## 回滚策略

- 开关：`qa_fix.context_trim.enabled`（默认 false，灰度验证后置 true）。

- 自动降级：任何一次"裁剪后 prompt 仍然修不好"的 task，自动切回全量路径重试一次。

- 保留旧代码路径至少 2 个版本。

# PR-05  LLM Provider 能力矩阵 + 严格 fallback

## 目标

当前 `llm_client.py` 的 provider failover 在 code_generate 等长文本步骤中可能 fallback 到不支持长 output 或不支持 structured output 的 provider，引发 truncation / JSON 解析失败。本 PR 引入能力矩阵，让每个 step 显式声明对 provider 能力的要求，不满足时跳过该 provider（而不是静默降级）。

## 改动范围

| 文件 | 函数 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| packages/ai-engine/src/services/llm_client.py | ProviderConfig / get_client | （全局） | 为 provider 增加 capabilities 字段 |
| packages/ai-engine/src/services/llm_gateway.py | 路由决策 | （全局） | 加入 step.requires vs provider.capabilities 匹配 |
| packages/ai-engine/src/config/settings.py | provider 配置 | — | 环境变量读取 capabilities（JSON） |
| packages/ai-engine/tests/test_provider_capability.py（新增） | — | — | 能力匹配与 fallback 链单测 |

## 能力模型

- Provider 侧声明：

  - · supports_long_output: output_tokens 上限（例：Claude Opus 4.6 = 16k，某些小模型 = 4k）。

  - · supports_structured_output: 是否支持严格 JSON mode（Anthropic tool use / OpenAI json_schema 等）。

  - · supports_prompt_cache: 是否支持 prompt_caching（为 P2 做准备，当前仅声明）。

  - · cost_tier: 价格档（t0 / t1 / t2），用于成本-质量权衡。

- Step 侧要求：

  - · intent_parse: requires structured_output=true, min_output=2k。

  - · code_generate: requires min_output=12k（simple 可 8k）。

  - · qa_fix (full): requires min_output=12k。

  - · qa_fix (fast) / code_review: min_output=2k 即可，prefer cost_tier=t2。

## Fallback 链

- 每个 step 显式声明 primary + 最多 2 个 fallback provider，所有候选必须通过能力校验。

- 所有 provider 都不满足时抛出 `ProviderCapabilityError`（而不是静默使用最后一个），由上层触发 task-level 重试。

- 能力违规（configured but capabilities 不足）在启动时日志 WARNING，不直接 crash（不阻塞发布）。

## 验证方法

- 单元测试：4 类能力矩阵（兜底 / 缺长 output / 缺 structured / 完整）× 4 类 step。

- 启动自检：引入 `cli: validate-provider-capabilities`，CI 构建期自动跑一次。

- 度量：新增 `llm_step_downgrade_count` 指标（合规 fallback）、`llm_step_capability_mismatch_count`（违规跳过）。

## 回滚策略

- 开关 `provider.capability_enforcement.enabled`（默认 false；验证通过后默认 true）。

- 关闭后恢复原有"尝试即用"行为；能力声明仍保留便于观察。

# PR-06  观测埋点基线

## 目标

为后续所有 P0/P1/P2 改造提供可对比的基线数据。统一 game-service 与 ai-engine 的结构化日志 schema，确保"单次生成"可以在整条链路上通过 task_id 聚合。

## 改动范围

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| packages/game-service/src/common/logging/generation-telemetry.ts（新增） | 定义 GenerationTelemetrySchema 类型 + emit 工具 |
| packages/game-service/src/game/game.service.ts | 在 create / iterate / launchPipelineTask / completePipelineTask 五处 emit |
| packages/ai-engine/src/services/telemetry.py（新增） | 与 Node 对称的 emit 工具 |
| packages/ai-engine/src/engine/pipeline_v2_runner.py | 每个内部阶段 start/end 调 emit |
| packages/ai-engine/src/engine/code_generator.py | emit input_token/output_token/temperature |
| packages/ai-engine/src/engine/qa_pipeline.py | emit fix_round/error_count_before/after |
| infrastructure/grafana/dashboards/generation-baseline.json（新增） | 基线 dashboard（可选，可推后） |

## 统一日志 Schema（关键字段）

{

"schema": "gamevallies.generation.v1",

"task_id": "...", "game_id": "...", "user_id": "...",

"stage": "intent_parse | designing | generating | qa_fix | runtime_qa | ...",

"event": "stage_start | stage_end | llm_call | cache_hit | cache_miss | error",

"duration_ms": 1234,

"llm": { "provider": "...", "model": "...", "input_tokens": N, "output_tokens": N,

"temperature": 0.7, "finish_reason": "...", "truncated": false },

"qa": { "retry_count": 2, "error_count_before": 5, "error_count_after": 1,

"fun_score": 7.5, "passed": true },

"variation": { "seed": "...", "style_axis": null, "pace_curve": null },  // 先埋空，P1 填充

"cache": { "bundle": "hit | miss | disabled",

"contract": "hit | miss | disabled" },

"payload": { "bytes_in": N, "bytes_out": N }

}

## 指标目录（作为 P1/P2 度量依据）

- generation.stage.duration_ms（按 stage 分布）

- generation.llm.input_tokens / output_tokens（按 stage/provider 分布）

- generation.qa.retry_count 直方图

- generation.qa.pass_rate_first_try

- generation.fun_score 分布

- generation.cache.hit_rate（PR-02 落地后可直接观察）

- generation.payload.bytes_in（PR-01 / PR-03 落地后直接观察）

## 验证方法

- 单元测试：emit 工具的字段必填校验 + 序列化一致性（Node & Python 两侧输出 JSON 等价）。

- 集成测试：一次完整 create，断言 >= 7 条 stage 事件 + >= 5 条 llm_call 事件，且 task_id 贯穿。

- dashboard 自检：指标曲线在合入 24h 后可见非零数据。

## 回滚策略

- 纯可观测项，不影响主链路。任何异常时关闭 `telemetry.enabled`（默认 true，有异常切 false）。

- 埋点采样率可下调至 0%（env: `TELEMETRY_SAMPLING_RATE`）。

# 附录 A  快速检查清单（给 Reviewer）

| 检查项 | PR-01 | PR-02 | PR-03 | PR-04 | PR-05 | PR-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否新增/修改对外 API | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 是否影响 Prisma schema | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 是否影响 MySQL 表结构 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 是否引入新依赖 | 否 | 否 | 视需要 | 否 | 否 | 否 |
| 是否有 Feature Flag | 否（默认开） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否需要灰度 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 是否新增度量字段 | 间接 | 是（cache） | 是（dedup 统计） | 是（trim 统计） | 是（capability 命中） | 是（全量） |
| 典型回滚时间 | <5 分钟 | <5 分钟 | <5 分钟 | <10 分钟 | <5 分钟 | <5 分钟 |

# 附录 B  后续 P1/P2 与 P0 的衔接点

- PR-02 的 LRU 框架将被 P1 的 DiversityPlanner 复用，缓存 variation 采样结果。

- PR-03 的 prompt_dedup 管线将在 P2 与 Anthropic prompt_cache 对接，把"静态段"变成"可 cache 段"。

- PR-04 的 section 定位能力将在 P2 演进为默认的 Section Patch 迭代路径。

- PR-05 的能力矩阵将在 P1 加入 `supports_variation_seed` 等字段，辅助多样性选路。

- PR-06 的 variation 字段先埋空，P1 迁入 creativeAnchors 后填充，无需结构变更。