GameVallies AI Engine · P1 批改造交付报告

多样性 · CreativeAnchors · QA 分级 · 运行时 QA 调度 · Template Inspiration

2026-04-17 · 主分支直改 · 全 Flag 默认 Off

# 1. 交付摘要

本轮交付在 P0（pipeline_v2 架构 + runtime QA + 模板缓存 + 基础遥测）之上完成 P1 批改造：为 LLM 生成引擎引入可控的多样性、可分级的 QA 策略、可延期的运行时 QA，以及可选的模板启发式。

所有新路径由独立 Feature Flag 门控且默认 off，旧行为与 P0 完全一致；新模块全部 try/except 保护，缺失时优雅降级。最终验证：79/79 静态+行为探针全绿。

## 关键指标

| 维度 | P0 基线 | P1 目标态 (flag on) | 回退行为 (flag off) |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 温度/top_p | 固定 | 按 tier 梯度 + seed jitter | 保持固定 |
| 数值/实体分布 | GAME_TYPE_NUMERICS 常量 | 按 seed 在范围内采样 | 保持常量 |
| QA 失败项 | 全部送 LLM 修 | 按 HARD/SOFT/CREATIVE 分级 | 全部送修 |
| 运行时 QA | 同步阻塞 | safe/iterate 可 fire-and-forget | 同步阻塞 |
| 模板缓存 | 仅 near-dup 拒绝 | ~20% 车道 inspiration | 仅拒绝 |
| 探针总数 | 37 (16+21) | 79 | / |

# 2. PR 清单与验收状态

P1 新增 6 个核心模块（PR-07 .. PR-12）+ 1 批 wire-up（将模块接入主流水线）+ 4 条 GAP 修复（跨模块集成）。

## 2.1 模块级（PR-07 .. PR-12）

| PR | 模块 | 功能 | Flag | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-07 | creative_anchors.py | 结构化创意摘要 + 关键词 fallback | — | 8 个探针 PASS |
| PR-08 | numeric_sampler.py | 按 seed 范围采样数值/实体池 | P1_RANGE_SAMPLING_ENABLED | 6 个探针 PASS |
| PR-09 | diversity_planner.py | tier 梯度 + seed jitter 的 sampling_profile | P1_DIVERSITY_PLANNER_ENABLED | 9 个探针 PASS |
| PR-10 | qa_tiers.py | QA issue HARD/SOFT/CREATIVE 分类 + filter_fixable | P1_QA_TIERING_ENABLED | 9 个探针 PASS |
| PR-11 | runtime_qa_scheduler.py | 后台 fire-and-forget 运行时 QA | P1_RUNTIME_QA_DEFERRED_ENABLED | 6 个探针 PASS |
| PR-12 | template_inspiration.py | 模板启发车道 + snippet 筛选 | P1_TEMPLATE_INSPIRATION_ENABLED | 8 个探针 PASS |

## 2.2 Wire-up 与 Gap 修复（本轮闭环）

| 编号 | 描述 | 落点 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP-2 | GameSpec 加 variation_seed + dialogue_engine 透传 | api/models.py, engine/dialogue_engine.py | PASS |
| GAP-3 | runner 重置 + 写入 qa_pipeline._last_fun_score (受 review.ran 守卫) | engine/pipeline_v2_runner.py | PASS |
| GAP-1a | LLMClient.complete 全链路加 sampling_profile + provider 白名单 | services/llm_client.py | PASS |
| GAP-1b | code_generator._llm_generate 调用 plan_for → to_sampling_profile | engine/code_generator.py | PASS |
| PR-11 wire | _run_runtime_qa_loop 加 should_defer / scheduler 分支 + operation 透传 | engine/pipeline_v2_runner.py | PASS |
| PR-12 wire | _llm_generate 拼 inspiration_block 入 system prompt | engine/code_generator.py | PASS |

# 3. 文件改动清单（本轮）

## 3.1 packages/ai-engine/src/services/llm_client.py

加入 sampling_profile 全链路传递。

- _PreparedCompletionAttempt dataclass 加 sampling_profile: Optional[Dict[str, Any]] = None

- complete() / complete_with_truncation_retry() / _prepare_completion_attempt() / _run_prepared_completion_attempt() / _complete_with_route() / _complete_with_hedged_routes() / _run_anthropic_with_timeout() / _complete_anthropic() / _complete_openai_compatible() 全部透传 sampling_profile

- Anthropic provider 注入白名单: temperature / top_p / top_k

- OpenAI-compat provider 注入白名单: temperature / top_p / frequency_penalty / presence_penalty / seed

- route_snapshot 记录 sampling_profile 以便遥测

## 3.2 packages/ai-engine/src/engine/pipeline_v2_runner.py

补 GAP-3 与 PR-11 主接入。

- 模块顶 guarded import runtime_qa_scheduler 的 should_defer / schedule_runtime_qa

- _run_create_impl / _run_iterate_impl 入口处 reset qa_pipeline._last_fun_score=None

- quality_scorer.compute 之后、受 review.ran 守卫，将 fun_score 写入 _last_fun_score

- _run_contract_and_runtime_flow 加 operation kwarg，两处 call site 分别传 create/iterate

- _run_runtime_qa_loop 加 tier/operation kwarg；顶部加 deferral 分支：flag on + should_defer 成立则调度后台 QA 并发出 runtimeQaDeferred 事件

- deferral 分支返回 RuntimeQAResult(ran=True, canvas_renders=True, phase_metrics={deferred:True,reason:'pr11_scheduler'})

## 3.3 packages/ai-engine/src/engine/code_generator.py

补 GAP-1b 与 PR-12 wire-up。

- guarded imports: diversity_planner.plan_for, template_inspiration.decide_lane/select_inspiration/render_inspiration_block

- _llm_generate 内 prompt 构建后、LLM 调用前构造 sampling_profile 与 inspiration_block

- PR-12 路径: P1_TEMPLATE_INSPIRATION_ENABLED 开 → decide_lane(variation_seed, P1_TEMPLATE_LANE_SHARE) → select_inspiration(候选, k=P1_TEMPLATE_INSPIRATION_K) → render_inspiration_block

- GAP-1b 路径: P1_DIVERSITY_PLANNER_ENABLED 开 → plan_for(tier, variation_seed).to_sampling_profile()

- effective_system = base_system + inspiration_block (如有)；LLM 调用加 kwarg sampling_profile=sampling_profile

## 3.4 packages/ai-engine/src/api/models.py 与 engine/dialogue_engine.py

- GameSpec 加字段: variation_seed: Optional[str] = None

- dialogue_engine 在构造 GameSpec(...) 时透传 variation_seed

## 3.5 scripts/probe_p1_modules.py

- 修 ROOT / BACKEND_ROOT 路径拼接（去除多余的 mnt/gamevallies-backend 段）

- 追加 ~32 条基于 ast 的静态断言，覆盖所有 wire-up 接入点

- 新增 PR-07/08/10 主流水线接入状态检查，显式记录 PR-07 orphan

# 4. Feature Flags 参考

全部 flag 默认 off。通过 settings 注入（环境变量或配置文件），命名均以 P1_ 前缀。

| Flag | 控制对象 | 建议首次上线值 |
| --- | --- | --- |
| P1_DIVERSITY_PLANNER_ENABLED | sampling_profile 生成 | true（showcase tier 开始） |
| P1_RANGE_SAMPLING_ENABLED | 数值/实体范围采样 | true（全量） |
| P1_QA_TIERING_ENABLED | QA 分级（受 filter_fixable 隐式依赖） | true |
| P1_QA_CREATIVE_PRESERVE_THRESHOLD | CREATIVE 保留阈值 (fun_score) | 0.75 |
| P1_RUNTIME_QA_DEFERRED_ENABLED | 运行时 QA 后台化 | false → safe/iterate 灰度开 |
| P1_TEMPLATE_INSPIRATION_ENABLED | Template inspiration 车道 | false → 小流量灰度 |
| P1_TEMPLATE_LANE_SHARE | Inspiration 车道命中率 | 0.20 |
| P1_TEMPLATE_INSPIRATION_K | 每次注入的 snippet 数 | 1 |

# 5. 已知 Gap（供立项）

## 5.1 PR-07 CreativeAnchors 仅 endpoint 暴露（orphan）

现状：/creative_anchors_v2 endpoint 可返回 CreativeAnchors 结构化摘要，但主生成流水线（/generate → pipeline_v2_runner → code_generator）未消费之。

影响：关键词 fallback 与 LLM 结构化摘要路径都无法影响实际代码生成质量。

建议方案（新 PR）：

- GameSpec 加 optional creative_anchors: Optional[CreativeAnchors] = None

- code_generator._llm_generate 在 inspiration_block 之后、sampling_profile 之前，将 anchors.format_for_prompt() 拼入 effective_system

- 调用入口：/generate 可先调 build_anchors_fallback（快速路径）或直接消费 /creative_anchors_v2 结果

- Flag：P1_CREATIVE_ANCHORS_ENABLED（默认 off）

## 5.2 plan_for 未接入 qa_pipeline 修复路径

现状：repair LLM 调用未启用 sampling_profile，保持确定性。

结论：非 gap，刻意维持。如后续观测到 repair 回复过于雷同，可新增 P1_QA_REPAIR_DIVERSITY_ENABLED 灰度开。

# 6. 验证方法

## 6.1 静态 + 行为探针

python3 scripts/probe_p1_modules.py

预期输出：SUMMARY: passed=79 failed=0

包含以下分组：

- PR-07 creative_anchors keyword mapping (8 项)

- PR-08 sample_numerics / sample_entities (6 项)

- PR-09 DiversityPlanner tier gradient + jitter (9 项)

- PR-10 QA tier classification + filter_fixable (9 项)

- PR-11 runtime_qa_scheduler fire-and-forget (6 项)

- PR-12 inspiration lane + snippet shaping (8 项)

- GAP-2/3/1a/1b 静态集成断言 (21 项)

- PR-11/12 wire-up 集成断言 (10 项)

- PR-07/08/10 主流水线接入状态 (6 项)

- LLMReviewResult fun_score round-trip (1 项)

## 6.2 建议灰度步骤

- Day 1–2：P1_RANGE_SAMPLING_ENABLED + P1_QA_TIERING_ENABLED 全量，观测 fun_score 分布与 QA 通过率

- Day 3–5：P1_DIVERSITY_PLANNER_ENABLED showcase tier 开，观测温度/top_p 遥测

- Day 6–9：P1_RUNTIME_QA_DEFERRED_ENABLED safe+iterate 灰度，观测任务后台完成率

- Day 10–14：P1_TEMPLATE_INSPIRATION_ENABLED 小流量灰度（share=0.1，k=1），观测 snippet 命中率与生成质量

# 7. 风险与回滚

| 场景 | 信号 | 回滚方式 |
| --- | --- | --- |
| sampling_profile 导致模型拒答变多 | 5xx 率 / retry 率上升 | P1_DIVERSITY_PLANNER_ENABLED=false |
| 后台 QA 积压 | pending 任务高水位 | P1_RUNTIME_QA_DEFERRED_ENABLED=false（立即恢复同步） |
| Inspiration 反而降低分数 | fun_score 均值下降 | P1_TEMPLATE_INSPIRATION_ENABLED=false |
| 数值采样越界 | 测试/仿真失败率 | P1_RANGE_SAMPLING_ENABLED=false（回到常量表） |
| QA 误判修复点被丢 | 关键 HARD issue 漏修 | P1_QA_TIERING_ENABLED=false |