# 多模型协作游戏生成 Pipeline

五个核心文件设计规范与落地实施说明

面向一人公司 / 独立开发者的工程化方案

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档目标 | 把 5 个核心 schema 文件定义到可以直接进入实现、校验和版本管理的程度。 |
| 适用范围 | 多模型协作游戏生成、垂直切片开发、数值/任务/QA 工件化管理。 |
| 主交付物 | project_brief.schema.json / gdd.schema.json / economy.schema.json / task_graph.schema.json / qa_report.schema.json |
| 使用方式 | 先按本规范固化 schema，再把模型输出严格约束到这些工件上，最后接入自动校验和人工 Gate。 |

阅读建议 这份文档不是“概念稿”，而是实施规范。建议按“总览 -> 5 个核心文件 -> 统一校验规则 -> 异常回退”的顺序使用。 如果你已经在写 orchestrator，可直接把附带的 schema 文件放进仓库；如果还在收敛产品，优先冻结 project_brief 与 gdd。

# 1. 文档总览

这套设计把游戏生成流程拆成一条可追踪、可回滚、可验收的工件总线。每个阶段只负责产出一个明确的文件，不靠长对话维持上下文，不让“模型记得住”成为系统稳定性的前提。

五个核心文件分别对应立项、设计、数值、工程和 QA 五个关键控制点。它们既是多模型之间的交接介质，也是自动化校验、评审和迭代的边界。

## 1.1 Pipeline 主流程

图 1  多模型协作游戏生成 Pipeline 总览

落地原则 阶段内尽量保持单 Agent + Tools；阶段间通过版本化工件交接。 统一执行模式为 Generator -> Critic -> Validator -> Gate。 每个工件都必须带 artifact_id、version、parent_artifacts、assumptions、unknowns、confidence。

## 1.2 五个核心文件一览

| 文件名 | 阶段 | 核心作用 | 主要生产者 | 关键 Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| project_brief.schema.json | 立项 | 收敛项目边界，定义目标用户、平台、范围和否决条件 | 输入解析 / 产品策划 | Concept Gate |
| gdd.schema.json | 设计 | 把灵感压缩成单一核心玩法与可验证的垂直切片 | 玩法设计 / 规则设计 | Fun Gate |
| economy.schema.json | 系统 | 定义货币、掉落、成长、难度和可调参数 | 数值设计 / 仿真 | Balance Gate |
| task_graph.schema.json | 工程 | 把 GDD 拆成可提交、可测试、可回滚的任务图谱 | 技术负责人 / 编码代理 | Build Gate |
| qa_report.schema.json | QA | 记录玩法问题、回归、性能、平衡结果和出门决策 | QA / AI Playtest / 人工评审 | Release Gate |

图 2  五个核心文件的依赖关系

## 1.3 统一设计约束

• 所有文件默认采用 JSON Schema Draft 2020-12 语义；运行时允许先做 schema 校验，再做业务校验。

• 文件名固定，实例名通过 artifact.artifact_id 区分，例如 gdd_v3、qa_report_v7。

• 字段命名统一使用 snake_case；状态、优先级、严重度等统一枚举，避免自由文本。

• confidence 只表达当前工件可信度，不代表玩法质量；低于 0.70 的工件不得自动进入下游 Gate。

• 所有“需要人工判断”的信息，都要单独放进 assumptions / unknowns / blocker_conditions，不嵌在正文里。

# 2. project_brief.schema.json

Project Brief 是整条流水线的起点文件。它不讨论细节实现，而是把“要做什么、为谁做、做到什么程度、哪些东西坚决不做”一次说清。做对这一步，后面的设计与代码才不会不断返工。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件定位 | project_brief.schema.json |
| 所属阶段 | Stage 0 / Intake |
| 主责任角色 | 项目归一化 Agent、产品负责人、人类最终拍板者 |
| 生成时机 | 原始 Idea、参考图/视频、平台和周期约束收集完成后立即生成 |
| 下游消费者 | GDD 设计 Agent、增长设计 Agent、技术负责人 |
| 通过条件 | 1 句话 hook 清楚；目标用户明确；垂直切片范围可在 2 周内实现；否决条件和非目标项已写明 |

## 2.1 顶层字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| artifact | object | 是 | 文件元数据：版本、来源、父工件、可信度 | 必须带 version 与 confidence |
| project | object | 是 | 项目名称、标题、1 句话卖点、参考对象 | hook 必须可独立阅读 |
| product_goals | object | 是 | 商业目标、玩家承诺、差异化和不做项 | non_goals 不能为空 |
| target_audience | object | 是 | 目标人群、地区、单局时长、可达性优先级 | 时长必须给 target 与 max |
| platform | object | 是 | 主平台、输入方式、分辨率和性能预算 | 预算必须可测试 |
| scope | object | 是 | 交付模式、截止期、内容上限、功能黑名单 | 内容上限必须数字化 |
| success_metrics | object | 是 | 北极星指标与关键转化目标 | 全部使用 0-1 或明确数值 |
| constraints | object | 是 | 预算段位、工具链、商业化方式、IP 约束 | unknown 可写在 assumptions |
| risks | array | 是 | 高风险项及缓解方式 | 至少覆盖玩法、资产、工程 3 类风险 |
| approval_gate | object | 是 | 否决条件、必须验证项、阻塞条件 | 作为 Concept Gate 直接使用 |

## 2.2 关键子结构说明

| 字段路径 | 作用 | 建议规则 |
| --- | --- | --- |
| project.one_sentence_hook | 一句话说明玩家为什么会点开并尝试。 | 不超过 30 个中文词；必须突出主动作与结果反馈。 |
| product_goals.player_promise | 站在玩家视角描述承诺的爽点。 | 用体验语言，不用商业术语。 |
| product_goals.non_goals | 明确这版不做的内容。 | 至少列 3 项，用于防 Scope 膨胀。 |
| target_audience.session_length_minutes | 单局时长目标。 | 示例：target=4, max=8。 |
| platform.performance_budget | 性能底线。 | 至少包含 FPS、内存上限、下载包体上限。 |
| scope.content_caps | 内容上限。 | 建议首版地图 <=1、普通敌人 <=3、货币 <=2。 |
| success_metrics | 用于立项判断是否值得继续。 | 不要写空泛“高留存”；必须落数值。 |
| approval_gate.kill_criteria | 明确什么时候立即停止项目。 | 例如：首周测试无法解释核心乐趣。 |

## 2.3 生成 Prompt 模板

Project Brief Prompt [System] 你是 ProjectScoper。 你的唯一职责是把输入压缩成一个适合 solo-dev 的 project_brief。 你不能扩写玩法，不要替 GDD 做设计。 [Task] 根据输入的 idea、参考素材、平台、周期和预算，输出 project_brief。 必须定义： - one_sentence_hook - target_audience - scope.content_caps - non_goals - success_metrics - approval_gate [Rules] 1. 不要空话。 2. 任何乐观判断都必须写进 assumptions。 3. 如果信息不足，不要编造，写入 unknowns。 4. vertical slice 必须在 14 天内可交付。 [Output] 严格按 project_brief.schema.json 输出。

## 2.4 自动校验与人工 Gate

• schema 层：顶层 10 个字段必须全部存在；所有比率指标必须在 0-1 之间；artifact_id 必须匹配 *_vN。

• 业务层：one_sentence_hook 必须独立成句；content_caps 不能出现 null；non_goals 至少 3 条。

• 人工 Gate：先问三个问题 - 目标用户清不清、核心 hook 新不新、两周内能不能做出垂直切片。

• 阻塞条件：平台要求不明确、商业化方式不明确、非目标项为空、kill_criteria 过于模糊。

最小合格示例（节选） { "artifact": { "artifact_id": "project_brief_v1", "project_id": "space_golf_001", "version": 1, "stage": "intake", "status": "approved", "confidence": 0.84 }, "project": { "working_title": "Star Swing", "one_sentence_hook": "玩家用一次蓄力挥击，把小行星送入目标轨道并引爆连锁得分。" }, "scope": { "delivery_mode": "solo_company", "vertical_slice_deadline_days": 14, "content_caps": {"maps": 1, "enemy_types": 2, "bosses": 1, "currencies": 2, "ui_pages": 3} }, "approval_gate": { "must_prove_in_vertical_slice": ["挥击操控是否有手感", "失败到重开是否足够快"] } }

## 2.5 常见异常与回退

| 异常 | 表现 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 目标用户过宽 | Brief 里写“适合所有休闲玩家” | 强制拆成 primary / secondary segment，并删掉泛化表述。 |
| 范围没有上限 | 想做多地图、多武器、多模式 | content_caps 必须数字化；超过上限自动标红。 |
| 成功标准不可测 | 写“做成爆款” | 替换成 D1、教程完成率、单局时长等可测指标。 |
| 概念漂移 | Hook 在不同工件里越写越不一样 | Brief 冻结后只允许通过版本升级修改，不允许口头覆盖。 |

# 3. gdd.schema.json

GDD 文件的任务不是“把所有想法都写进去”，而是把 Brief 中的卖点压成一个单一、清晰、可学习、可失败、可重开的核心循环。它是后续数值、任务和美术的语义源头。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件定位 | gdd.schema.json |
| 所属阶段 | Stage 2 / Design |
| 主责任角色 | 玩法设计 Agent、规则设计 Agent、产品负责人 |
| 生成时机 | project_brief 通过 Concept Gate 后生成；玩法解析工件准备完毕时更新 |
| 下游消费者 | economy、task_graph、art_bible、growth_pack |
| 通过条件 | 核心玩法只有 1 个；FTUE 在 90 秒内；失败到重开 <= 5 秒；vertical slice 明确写出包含/排除项 |

## 3.1 顶层字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| artifact | object | 是 | 版本、来源、可信度 | stage 固定为 design |
| premise | object | 是 | 一句话 hook、幻想、独特机制、主要失败态 | 必须一眼看懂 |
| core_loop | object | 是 | 一次完整游玩循环的开始、过程、奖励、重开 | steps >= 3 |
| session_loops | object | 是 | 30 秒、3 分钟、30 分钟三个循环 | 用于验证留存节奏 |
| player_actions | object | 是 | 核心动作、动词和技巧维度 | 主动作建议 <= 3 |
| systems | object | 是 | 状态机、难度爬坡、经济触点、反馈模型 | 下游依赖最多 |
| content | object | 是 | 主题、敌人族、环境、Boss | 必须受 Brief 的 content_caps 限制 |
| tutorial | object | 是 | FTUE 目标、步骤、完成时长 | completion_target_seconds <= 90 |
| progression | object | 是 | 局内成长、局外成长、奖励节奏 | 不能与 economy 冲突 |
| monetization_surfaces | array | 是 | 商业化入口及守护规则 | 写价值交换，不写强打断 |
| kill_features | array | 是 | 主动删除的功能 | 至少 3 条 |
| vertical_slice | object | 是 | 垂直切片包含/排除内容与替身策略 | 工程直接读取 |
| open_questions | array | 是 | 待验证问题 | 不能把 blocker 埋在正文里 |
| acceptance_tests | array | 是 | 玩法通过标准 | 至少覆盖上手、失败、反馈 3 类 |

## 3.2 必须定义清楚的设计内容

| 字段路径 | 为什么重要 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| premise.unique_mechanic | 这是 GDD 的心脏，定义玩家最常做、最爽的那一个动作。 | 不允许写两个并列核心机制。 |
| core_loop.restart_time_seconds | 直接决定“失败快、重开快”的手感。 | 建议 <= 5 秒；慢于 8 秒应标记风险。 |
| session_loops | 把大体验拆成 30 秒、3 分钟、30 分钟三个层次。 | 后续经济与增长都依赖这三个周期。 |
| systems.state_machine_states | 给技术负责人的最小状态机来源。 | 状态名必须稳定、可映射到代码。 |
| tutorial.steps | 首轮教学的最小顺序。 | 每一步只教一个概念，不要混教。 |
| vertical_slice.excluded_features | 主动删掉未证明价值的系统。 | 例如社交、排行榜、公会、UGC。 |

## 3.3 生成 Prompt 模板

GDD Prompt [System] 你是 LeadGameDesigner。 请把 Brief 压缩成一个适合 solo company 的 GDD。 [Task] 输出 gdd.schema.json，重点定义： - premise - core_loop - session_loops - tutorial - progression - vertical_slice - kill_features [Rules] 1. 只能保留 1 个核心玩法。 2. 优先“上手快、失败快、重开快”。 3. vertical slice 只保留验证核心乐趣所需内容。 4. 所有“以后再做”的内容必须进 kill_features 或 excluded_features。 [Output] 严格按 gdd.schema.json 输出。

## 3.4 设计验收标准

• Hook 能用一句话说明主动作、反馈和结果，不依赖长背景设定。

• 玩家第一次进入时，90 秒内能完成核心动作并得到一次正反馈。

• 失败态明确定义，且不会让玩家等待过长重试。

• 局内成长与局外成长分层明确，不在同一轮中同时讲解过多系统。

• kill_features 不少于 3 条，且都是真正拖慢首版交付的内容。

最小合格示例（节选） { "premise": { "one_sentence_hook": "玩家挥击彗星，让它借行星引力弹射进终点轨道。", "unique_mechanic": "一次蓄力挥击同时决定速度、角度和轨道风险。" }, "core_loop": { "steps": ["观察轨道", "蓄力挥击", "修正弹道", "命中终点", "结算奖励"], "restart_time_seconds": 3.0 }, "tutorial": { "ftue_goal": "让玩家在第一次进入时完成一次成功入轨。", "completion_target_seconds": 75 }, "vertical_slice": { "included_features": ["1 张地图", "1 种基础障碍", "1 套升级", "基础结算 UI"], "excluded_features": ["社交", "排行榜", "多章节叙事"] } }

## 3.5 设计异常与修复

| 异常 | 信号 | 建议修复 |
| --- | --- | --- |
| 核心机制过多 | GDD 同时出现两个同等重要主动作 | 只保留一个最能制造复玩欲望的动作，其余降为辅助反馈。 |
| 教程过重 | FTUE 想在首局讲经济、战斗、成长、任务 | 拆成首局必学与首日渐进解锁。 |
| 垂直切片失焦 | 切片里塞了社交、商店、复杂剧情 | 回到“只验证乐趣”原则，删除附属系统。 |
| 设计与 Brief 冲突 | GDD 的范围明显超过 content_caps | 必须回退至 Brief 重开版本，不允许口头补丁。 |

# 4. economy.schema.json

Economy 文件负责把“感觉上大概平衡”变成“可以模拟、可以调参数、可以回归验证”的数值系统。它必须同时覆盖资源来源、消耗出口、成长公式、掉落、难度和调参入口。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件定位 | economy.schema.json |
| 所属阶段 | Stage 3 / Systems |
| 主责任角色 | 数值设计 Agent、平衡 Agent、仿真脚本 |
| 生成时机 | GDD 冻结核心循环之后立即生成；每次 QA 发现平衡问题后递增版本 |
| 下游消费者 | 代码实现、配置表生成、QA 调参、商业化策略 |
| 通过条件 | 所有关键收益和成本都有公式或参数；至少可运行 100 次仿真；session_1 / 5 / 20 预期已定义 |

## 4.1 顶层字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| artifact | object | 是 | 版本与来源 | stage 固定为 systems |
| currencies | array | 是 | 货币类型与用途 | 首版建议 <= 2 种 |
| faucets | array | 是 | 资源来源及公式 | 不能只写描述，必须给 formula |
| sinks | array | 是 | 资源消耗出口及目的 | 必须说明 design_purpose |
| progression_model | object | 是 | 等级、结算、升级成本三条公式 | 下游表格据此生成 |
| difficulty_curve | array | 是 | 难度阶段、目标和失败率预期 | 至少覆盖早中后 3 段 |
| drop_tables | array | 是 | 掉落表与权重 | 权重允许相对值 |
| tunable_parameters | array | 是 | 所有可热调参数 | 必须有默认值、范围和作用说明 |
| session_expectations | object | 是 | 第 1/5/20 局的资源和失败率期望 | 供 QA 对照 |
| anti_runaway_rules | array | 是 | 防止数值雪球效应的保护规则 | 至少 2 条 |
| simulation | object | 是 | 仿真次数、前提与通过条件 | trials >= 100 |
| alerts | array | 是 | 自动化告警规则 | 用来在 QA 阶段拦截失衡 |

## 4.2 推荐字段设计

| 字段组 | 设计建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| currencies | 把货币定义为 system resource，不要混进文案名字。 | currency_id 稳定，显示名可后置。 |
| faucets / sinks | 所有来源和出口都必须写公式与参数引用。 | 便于代码生成配置表与 QA 反推。 |
| progression_model | 等级、结算奖励、升级成本是三条主骨架。 | 建议用字符串公式 + parameter_refs。 |
| difficulty_curve | 不要只写“逐步变难”。 | 必须写 expected_fail_rate，方便校验。 |
| tunable_parameters | 调参入口应该集中，而不是散在说明里。 | 建议 key 采用 system.variable 命名。 |
| simulation.pass_conditions | 定义什么叫平衡通过。 | 例如：首局 60-80 秒完成一次奖励回路。 |

## 4.3 生成 Prompt 模板

Economy Prompt [System] 你是 SystemsEconomyDesigner。 请输出“可模拟”的 economy，不要输出拍脑袋常数。 [Task] 根据 GDD 输出： - currencies - faucets / sinks - progression_model - difficulty_curve - tunable_parameters - session_expectations - simulation.pass_conditions [Rules] 1. 每个关键值都必须回到公式或参数。 2. 不要让首版出现超过 2 种主货币。 3. 对高风险值写 alerts。 4. 所有需要后续实测校准的内容写进 assumptions。 [Output] 严格按 economy.schema.json 输出。

## 4.4 自动校验与仿真基线

• schema 层：所有 default_value 必须位于 min_value 与 max_value 之间；expected_fail_rate 在 0-1 之间。

• 业务层：如果存在 premium 货币，必须在 constraints 或 monetization 文件中显式出现，不允许凭空生成。

• 仿真层：至少运行 100 次 Monte Carlo 或规则回放；检查 session_1 / 5 / 20 是否落在预期区间。

• 回归层：QA 修改 tuning_patchlist 后，必须能映射回 tunable_parameters 中的 parameter_key。

最小合格示例（节选） { "currencies": [ {"currency_id": "shard", "name": "碎晶", "rarity": "common"}, {"currency_id": "nova_core", "name": "星核", "rarity": "rare"} ], "progression_model": { "level_formula": "xp_required = base_xp * level ^ 1.28", "run_reward_formula": "reward = clear_score * reward_scale + streak_bonus", "upgrade_cost_formula": "cost = base_cost * tier ^ 1.35" }, "tunable_parameters": [ {"key": "reward_scale", "default_value": 1.0, "min_value": 0.7, "max_value": 1.5, "effect": "控制单局主收益速度"} ], "simulation": {"trials": 1000} }

## 4.5 数值异常与回退

| 异常 | 表现 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 正反馈失控 | 升级后收益增长快于消耗增长 | 先提高 sink 或上调 upgrade_cost，再观察 session_5 / 20。 |
| 首局过干 | 前 3 分钟几乎没有奖励反馈 | 提高早期掉落或降低第一层成本，不要先加新系统。 |
| 难度尖峰 | 某一阶段 expected_fail_rate 突增 | 拆阶段、平滑曲线、增加缓冲奖励。 |
| 参数不可追踪 | QA 提了改动，但找不到参数入口 | 一律回收进 tunable_parameters，拒绝写在文档正文。 |

# 5. task_graph.schema.json

Task Graph 不是普通待办清单，而是工程系统的执行图。它把 GDD 和数值系统拆成若干个可单独提交、可单独验证、可单独回滚的小任务，让代码代理不会一上来就重写整个项目。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件定位 | task_graph.schema.json |
| 所属阶段 | Stage 5 / Engineering |
| 主责任角色 | 技术负责人 Agent、代码实现 Agent、CI |
| 生成时机 | GDD 与 economy 首版冻结后生成；每次架构变化或 QA 发现系统性问题后更新 |
| 下游消费者 | 代码代理、构建脚本、CI、发布检查 |
| 通过条件 | 每个 task 都有 inputs、outputs、files_to_touch、done_definition、test_plan、rollback_plan；critical_path 已标识 |

## 5.1 顶层字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| artifact | object | 是 | 版本与依赖来源 | stage 固定为 engineering |
| repo_context | object | 是 | 引擎、默认分支、模块根目录、构建目标 | 工程入口 |
| milestones | array | 是 | 里程碑与退出条件 | 至少有 vertical_slice milestone |
| tasks | array | 是 | 执行单元列表 | 每个 task 均可独立验证 |
| critical_path | array | 是 | 关键路径上的 task_id | 用于排优先级 |
| constraints | object | 是 | 单任务改动边界、并行上限、禁止修改项 | 防止代理越权 |
| ci_requirements | array | 是 | CI 必须运行的检查 | 如 build、smoke、lint |
| release_checkpoints | array | 是 | 发布前必经节点 | 与 Gate 对齐 |

## 5.2 Task 最小结构

| 字段 | 作用 | 实施说明 |
| --- | --- | --- |
| task_id | 任务唯一键 | 推荐格式 task_gameplay_core_loop。 |
| category | 任务分类 | 限制为 architecture / gameplay / ui / tools / content / qa / build。 |
| dependencies | 依赖链 | 只引用 task_id，不写自由文本。 |
| files_to_touch | 改动范围 | 没有这个字段，代码代理就容易越权。 |
| done_definition | 完成定义 | 必须是可被验证的句子，例如“通过 smoke test”。 |
| test_plan | 测试计划 | 至少写 1 条 build 或 playtest 检查。 |
| rollback_plan | 回滚策略 | 说明撤销步骤和影响范围。 |
| acceptance_gate | 验收节点 | 允许 none / concept / art / fun / release。 |

## 5.3 推荐拆分方式

• 先拆系统边界，再拆具体任务。先有 repo_context、module_roots 和状态机，再生成任务。

• 一个任务最好只服务一个明确结果，例如“实现重开流程”“实现基础结算 UI”“接入第 1 套掉落表”。

• 单任务建议控制在 0.5-6 小时，影响文件数不超过 constraints.max_files_per_task。

• 高风险改动必须先落到 architecture 或 tools 类任务中，不要直接混进 gameplay 任务。

• 任何会影响 build target 或序列化格式的任务，都必须写 rollback_plan。

## 5.4 生成 Prompt 模板

Task Graph Prompt [System] 你是 TechnicalLead。 不要直接生成整个项目代码。 请先把设计拆成 task_graph。 [Task] 根据 GDD、economy 和 repo_context 输出： - milestones - tasks - critical_path - constraints - ci_requirements [Rules] 1. 每个 task 都必须有 files_to_touch、done_definition、test_plan、rollback_plan。 2. 单个 task 不允许跨太多模块。 3. 优先保证 vertical slice 的关键路径最短。 4. 任何不适合自动实现的任务要显式标注风险。 [Output] 严格按 task_graph.schema.json 输出。

最小合格示例（节选） { "milestones": [ {"milestone_id": "ms_vertical_slice", "name": "Vertical Slice", "objective": "验证核心乐趣"} ], "tasks": [ { "task_id": "task_gameplay_core_loop", "category": "gameplay", "dependencies": [], "files_to_touch": ["src/game_loop.gd", "src/restart_flow.gd"], "done_definition": ["角色可进入一局", "失败后 3 秒内可重开"], "test_plan": ["运行 smoke_build", "手动完成 3 次失败重开"] } ], "constraints": {"max_files_per_task": 4, "max_parallel_tasks": 2} }

## 5.5 工程异常与回退

| 异常 | 表现 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 任务粒度过大 | 一个 task 想同时改架构、玩法、UI | 强制拆开，保留单一验证目标。 |
| 文件越权 | 代码代理改了 task 之外的大量文件 | 以 files_to_touch 为准，超出即回滚。 |
| 关键路径不清 | 什么都很重要 | 只保留最短可玩路径，其余降为 p1 / p2。 |
| 回滚不可执行 | 只写“必要时还原” | 必须说明回滚到哪个提交或哪个模块版本。 |

# 6. qa_report.schema.json

QA Report 是整个系统的判卷器。它既记录缺陷，也记录“为什么不好玩、哪里卡住、数值为什么失衡”。它不是 bug list，而是 Fun Gate 与 Release Gate 的决策依据。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文件定位 | qa_report.schema.json |
| 所属阶段 | Stage 8 / QA |
| 主责任角色 | QA Agent、AI Playtest、性能脚本、人类评审者 |
| 生成时机 | 每个可运行 build 都应生成；重大调参与版本发布前必须重跑 |
| 下游消费者 | 设计回修、数值调参、任务重排、发布决策 |
| 通过条件 | issues、summary_scores、gate_decision、tuning_patchlist 齐全；至少覆盖玩法、稳定性、性能三条线 |

## 6.1 顶层字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 关键规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| artifact | object | 是 | 版本与来源 | stage 固定为 qa |
| build_info | object | 是 | 构建号、分支、平台、时间、提交 | 可追溯到具体 build |
| summary_scores | object | 是 | fun / clarity / stability / performance / retention_proxy | 统一 0-1 |
| issues | array | 是 | 问题清单 | 必须写 severity 和 recommended_fix |
| friction_points | array | 是 | 流程卡点 | 偏体验问题 |
| balance_findings | array | 是 | 数值结论 | 与 economy 互相映射 |
| ai_playtest | object | 是 | 自动试玩会话、行为画像、成功率 | 便于复现 |
| performance_metrics | array | 是 | 性能数据与阈值判定 | 用于发布拦截 |
| regression_status | array | 是 | 回归结果摘要 | 建议对照上版本 |
| top_5_fix_first | array | 是 | 优先修复的 5 项 | 只能列 5 项 |
| gate_decision | object | 是 | pass / conditional_pass / fail | 可直接驱动流程 |
| tuning_patchlist | array | 是 | 参数修订建议 | 必须能回写 economy |
| signoff | object | 是 | 人工签收 | 最终发布必须有人签字 |

## 6.2 QA 的最小判分逻辑

| 评分项 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| fun | 玩家是否愿意在失败后立刻再开一局。 | 不是“内容多不多”，而是“重复时是否还有爽感”。 |
| clarity | 界面、反馈、目标是否清楚。 | 教程短不代表清楚，必须结合误操作率判断。 |
| stability | 崩溃、死锁、异常状态切换。 | 只要有阻断式问题，不得 Pass。 |
| performance | 帧率、发热、内存、包体。 | 对移动端尤为关键。 |
| retention_proxy | 短期代理留存信号。 | 可由重开率、完成率、再次点击率构成。 |

## 6.3 生成 Prompt 模板

QA Prompt [System] 你是 QAJudge。 请基于 build、日志、录像和 economy 输出 QA 报告。 [Task] 必须生成： - summary_scores - issues - friction_points - balance_findings - gate_decision - tuning_patchlist [Rules] 1. 先列结论，再列证据。 2. 先建议改参数，再建议改节奏，最后才建议改结构。 3. issues 必须带 severity、frequency、expected、actual、recommended_fix。 4. top_5_fix_first 只能列 5 条，按收益/成本排序。 [Output] 严格按 qa_report.schema.json 输出。

最小合格示例（节选） { "summary_scores": { "fun": 0.74, "clarity": 0.81, "stability": 0.93, "performance": 0.78, "retention_proxy": 0.69 }, "gate_decision": { "status": "conditional_pass", "blockers": ["首局奖励反馈偏弱", "重开动画偏慢"] }, "top_5_fix_first": [ {"action": "把重开过场缩短到 1.2 秒内", "expected_gain": "提高再开率", "cost_level": "low"} ], "tuning_patchlist": [ {"parameter_key": "reward_scale", "current_value": 1.0, "proposed_value": 1.15, "reason": "首局过干"} ] }

## 6.4 QA 异常与回退

| 异常 | 表现 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 问题太散 | issues 很多但没有主次 | 强制按严重度 x 频率排序，并压缩成 top_5_fix_first。 |
| 只有 bug 没有玩法诊断 | 报告只写崩溃和错位 | 补充 friction_points 与 balance_findings。 |
| 调优建议不可执行 | 写“增强爽感”之类空话 | 改写为参数、时机、文案或交互的具体改动。 |
| Gate 结论过宽 | 明明有 blocker 仍然 pass | blockers 非空时只能 conditional_pass 或 fail。 |

# 7. 统一校验规则与跨文件约定

为了让五个核心文件真正形成一套系统，而不是五份各写各的文档，下面这些跨文件约定必须统一。建议把它们直接写进 orchestrator 的公共校验器。

## 7.1 命名、版本与状态约定

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| artifact_id | 使用 <file_key>_vN 格式，N 从 1 开始递增 | gdd_v3 |
| project_id | 项目全生命周期不变，只能小写字母、数字、下划线、短横线 | space_golf_001 |
| status | draft / reviewed / approved / superseded | approved |
| confidence | 0-1 的小数，低于 0.70 不得自动进入下游 | 0.84 |
| parent_artifacts | 只引用上一层已冻结工件，禁止口头来源 | ["project_brief_v1"] |

## 7.2 关键联动规则

• Brief 的 one_sentence_hook 与 GDD 的 premise.one_sentence_hook 必须保持同一意思；若变化超过 20%，必须升级 Brief 版本。

• GDD 中所有 economy_touchpoints，必须在 economy 的 faucets / sinks / progression_model 中找到映射。

• Task Graph 中的输入 inputs，应明确引用 gdd_vN、economy_vN 或 qa_report_vN，而不是笼统写“设计文档”。

• QA 的 tuning_patchlist.parameter_key，必须能对应到 economy.tunable_parameters.key。

• QA 的 blockers 一旦涉及系统级问题，Task Graph 必须新增或上提一个 p0 任务。

## 7.3 Gate 规则

| Gate | 主要依据文件 | 通过标准 | 失败后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concept Gate | project_brief | 目标人群、范围、否决条件清晰 | 回 Brief 重写 |
| Fun Gate | gdd + 可玩切片 | 核心循环清晰、失败重开快、FTUE 可完成 | 回 GDD 修剪功能 |
| Balance Gate | economy + 仿真结果 | 首局不干、后期不爆、难度曲线平滑 | 改参数优先 |
| Build Gate | task_graph + build_report | 任务可执行、可测试、可回滚 | 拆任务 / 改约束 |
| Release Gate | qa_report | 无 blocker，关键分数达标 | 修 top_5_fix_first 后重测 |

## 7.4 异常场景总表

| 异常类别 | 触发信号 | 自动化动作 | 是否需人工确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema 失败 | JSON 不合法或缺字段 | repair 1 次；仍失败则缩小任务重跑 | 否 |
| 概念漂移 | Hook 在 Brief / GDD / QA 里不一致 | 阻断下游，要求升级上游版本 | 是 |
| 数值失衡 | simulation 或 QA 触发 critical alert | 先生成 tuning_patchlist | 是 |
| 任务越权 | 代码代理修改 files_to_touch 之外文件 | 自动回滚并降权 | 否 |
| Gate 结论冲突 | Critic 与 Human 结论相反 | 进入 adjudicator，仅裁决冲突字段 | 是 |
| 画风/范围漂移 | 资产或需求超出 content_caps | 阻断资源整合，回 Brief / Art Bible | 是 |

# 8. 首个 14 天实施建议

如果你要把这套规范尽快落到一个新项目里，建议按下面节奏执行。目标不是一次做完所有内容，而是先跑通“工件 -> 代码 -> QA -> 回写”的闭环。

| 日期 | 重点产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 冻结 project_brief_v1 | Hook、目标用户、范围上限、kill_criteria 明确 |
| Day 3-4 | 生成 gdd_v1 与 economy_v1 | 核心循环、FTUE、公式、调参入口齐全 |
| Day 5-6 | 生成 task_graph_v1 | 关键路径与垂直切片任务可执行 |
| Day 7-10 | 完成可玩切片 | 至少可玩 1 个完整循环并可重开 |
| Day 11-12 | 生成 qa_report_v1 | 拿到首轮 top_5_fix_first 与 tuning_patchlist |
| Day 13-14 | 按 QA 回写 GDD / Economy / Task Graph | 形成 v2 工件并重测 |

最重要的落地提醒 不要把 Word 文档本身当成生产输入，真正驱动系统的一定是 JSON 工件。 Word 文档用于对齐团队认知、做评审、做归档；JSON schema 才用于模型输出约束、自动校验和代码生成。 先保证 5 个文件能闭环，再扩展到 art_bible、asset_manifest、growth_pack、rights_ledger。

## 8.1 推荐仓库目录

建议目录结构 /artifacts /00_intake/project_brief_v1.json /01_design/gdd_v1.json /02_systems/economy_v1.json /03_engineering/task_graph_v1.json /04_qa/qa_report_v1.json /schemas project_brief.schema.json gdd.schema.json economy.schema.json task_graph.schema.json qa_report.schema.json /tools validate_artifact.py simulate_economy.py build_vertical_slice.sh run_ai_playtest.py

## 8.2 本次交付清单

• 一份 Word 文档：用于评审、归档、沟通和后续补充。

• 五个 JSON Schema 文件：可直接放入仓库做模型输出约束与自动校验。

• 两个示意图：用于说明流水线与核心文件依赖关系。

结束语 当这五个文件被真正固定下来后，你的多模型工作流就从“聊天式协作”升级成了“工件式生产”。 对一人公司而言，最重要的不是模型数量，而是每次迭代都能知道：为什么改、改了什么、是否变好、能否回退。