P1 改造 PR 拆分清单

gamevallies-backend · 2026-04-17 · 续 P0

# 0. 背景

P0 批改造（6 个 PR，详见《P0改造PR拆分清单_2026-04-17》）已落地并完成单测 + 行为探针 + 静态校验。P1 的目标是在不破坏 P0 瘦身收益的前提下，把"多样性 + 创意保护 + 迭代提速"三件事做掉。

预期整体指标（相对 P0 后）：

- 游戏相似度（style+pace cos）再降约 30%；

- 首次 QA 通过率：~65% → ~75%（SOFT 校验不再硬拦，CREATIVE-PRESERVE 在 fun_score ≥ 7 时直接跳过）；

- p50 端到端耗时再降 15%~20%（核心来自 PR-07 合并调用 + PR-11 runtime_qa 异步化）；

- fun_score 均值 +0.3 ~ +0.5（temperature / 范围采样带来的可玩性波动上调）。

# 1. 总览

| PR | 改造项 | 主仓库 | 估时 | 上线前置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-07 | 合并 expand_prompt + intent → creativeAnchors 一次性产出 | ai-engine + game-service | 3–4 天 | P0 全部落地；gateway 支持 structured output (JSON mode) |
| PR-08 | GAME_TYPE_NUMERICS / ENTITY_VARIANTS 改为范围表 + seed 采样 | ai-engine | 3–4 天 | 可独立进行；建议 PR-07 先落 |
| PR-09 | DiversityPlanner + temperature / top_p 按 tier 梯度参数化 | ai-engine | 4–5 天 | 依赖 PR-07 的 creativeAnchors、PR-08 的 seed 采样 |
| PR-10 | QA 规则分级 HARD / SOFT / CREATIVE-PRESERVE | ai-engine | 3 天 | 需要 PR-07 的 fun_score 通路稳定；可与 PR-09 并行 |
| PR-11 | Runtime QA 异步化（iterate + safe tier 优先） | ai-engine + game-service | 5–6 天 | 需要 game.metadata 回写通道、轮询接口补齐 |
| PR-12 | Template Match 激活为"灵感候选"路径（非排他） | ai-engine | 3 天 | 依赖 PR-09 的 DiversityPlanner 选路 |

建议节奏：PR-07 / PR-08 并行打底 → PR-09 / PR-10 并行 → PR-11 / PR-12 压轴。

# 2. 公共约定

- 创意通道字段统一以 creative_anchors / CreativeAnchors 命名，ai-engine 侧 snake_case，game-service 侧 camelCase。

- 所有新开关默认走 feature flag (system_configs)，key 前缀 p1_*，便于灰度 / 回滚。

- 温度 / top_p 参数在 gateway 层透传，不硬编码进 prompt；dashboard 里 plot 每档 tier 的温度分布。

- QA 分级里 HARD 永不放松；SOFT 通过 gateway 下发的 strictness 控制；CREATIVE-PRESERVE 仅受 fun_score 触发。

- 涉及到 prompt 改动的 PR（07/10/12）必须同时更新 tests/test_prompt_integration.py 的快照用例。

# 3. PR 详解

## PR-07 · 合并 expand_prompt + intent → creativeAnchors

改造目标

- 把 packages/ai-engine/src/api/endpoints/generate.py 的 /expand-prompt 和后续 intent 解析合并为一次 LLM 调用，LLM 直接产出结构化 creativeAnchors。

- 游戏编排层（game-service）在 createGame / iterate 的前置链路减少一次 LLM RTT。

涉及文件

- packages/ai-engine/src/api/endpoints/generate.py · expand_prompt endpoint（约 L1848-L1890）

- packages/ai-engine/src/api/models.py · 新增 CreativeAnchors pydantic schema

- packages/ai-engine/src/engine/dialogue_engine.py · DialogueEngine.analyze_intent (消费 CreativeAnchors 如果已有则跳过 LLM)

- packages/ai-engine/src/engine/prompt_store.py · 新 prompt.creative_anchors_system (合并后的系统 prompt)

- packages/game-service/src/game/game.service.ts · launchCreateTask 里把 expand-prompt 结果缓存到 creation-session 的 creativeAnchors 字段

新增数据结构（ai-engine 侧）

class CreativeAnchors(BaseModel):

genre: str

pace_axis: Literal['slow','steady','fast','chaotic']

mood: List[str]            # e.g. ['cozy','nostalgic']

style_axis: Literal['pixel','painterly','neon','minimal','cartoon']

entity_pool_hints: List[str]  # 3–5 名词，允许中英混合

expanded_prompt: str       # 原 /expand-prompt 字段兼容保留

落地步骤

- 把 prompt.expand_prompt_system 升级为要求 JSON 结构化输出（gateway 层按 provider 支持情况开 json_mode）。

- endpoint 返回 { expanded_prompt, creative_anchors }，旧客户端对 creative_anchors 向后兼容（缺失即空）。

- DialogueEngine.analyze_intent 优先消费 request.creative_anchors；缺失时再退回本地 intent_parser 逻辑。

验收

- 端到端：一次 create 请求下 LLM 调用次数减少 1 次；pipeline_v2.stage_timings 里 'intent' 阶段 duration 降 40% 以上。

- CreativeAnchors 的 JSON 合规率 ≥ 99%（含 fallback 路径）；fallback 触发率埋点。

- 新增单测 test_creative_anchors_contract，覆盖合法 / 空字段 / 非法枚举 三种返回。

## PR-08 · 范围表 + seed 采样（GAME_TYPE_NUMERICS / ENTITY_VARIANTS）

改造目标

- 把硬编码的 GAME_TYPE_NUMERICS / ENTITY_VARIANTS 由"固定值 / hash 唯一"改成"范围表 + 种子确定性采样"，避免同 game_type 永远产出同数值的"克隆感"。

涉及文件

- packages/ai-engine/src/engine/game_designer.py · GAME_TYPE_NUMERICS (L35-L78)、_apply_numerics_to_spec (L214 附近)

- packages/ai-engine/src/engine/dialogue_engine.py · ENTITY_VARIANTS (L98)、GENERIC_ENTITY_VARIANTS (L166)、消费点 (L1480)

- packages/ai-engine/src/engine/numeric_sampler.py · 新文件，封装 sample_numerics / sample_entities 两个确定性采样器

核心 API 设计

# game_designer.py

GAME_TYPE_NUMERIC_RANGES: Dict[str, Dict[str, NumRange]] = {

'casual': {

'player_speed':       NumRange(5.0, 7.5, step=0.25),

'base_obstacle_speed':NumRange(2.5, 4.0, step=0.1),

'spawn_interval_ms':  NumRange(800, 1200, step=50),

...

}, ...

}

def sample_numerics(seed: str, game_type: str) -> Dict[str, Any]: ...

# dialogue_engine.py

def sample_entities(seed: str, game_type: str, *, mix_generic: float = 0.2) -> List[Dict]: ...

种子组合：sha256(variation_seed || game_type || field_name) 作为 PRNG seed，保证相同 (game_id, game_type) 仍可复现。

落地步骤

- 保留旧 GAME_TYPE_NUMERICS 一个版本（feature flag p1_numeric_ranges=false 时兼容回退），避免线上一次性切换。

- ENTITY_VARIANTS 的 top-k 策略：先按 game_type 取池 → 打乱 → 按 variation_seed 确定性抽 k=3，再按概率 mix_generic 从泛型池抽 1 个。

- 单测新增 test_numeric_sampler：给定相同 seed 必须等幂；不同 seed 间 KL 散度达到"可感知差异"阈值。

验收

- 对同一 casual 类型做 500 次 create，player_speed 分布 σ ≥ 0.5（旧版 = 0）；

- 相似度基线：style+pace cos 的"最近 500 次两两平均"至少下降 15%。

## PR-09 · DiversityPlanner + temperature / top_p 参数化

改造目标

- 集中管理"生成花样"：把 creativeAnchors → (temperature, top_p, variation_seed, template_lane) 的映射规则收敛到单一模块。

- gateway 层把 temperature / top_p 作为一级参数透传，不再通过 prompt 隐式控制。

涉及文件

- packages/ai-engine/src/engine/diversity_planner.py · 新建

- packages/ai-engine/src/services/llm_client.py · complete / chat_completion 签名加 temperature / top_p

- packages/ai-engine/src/services/llm_gateway.py · ResolvedRoute 里新增 sampling_profile，在 _build_resolved_route 里注入

- packages/ai-engine/src/engine/pipeline_v2_runner.py · 在 intent 阶段后构造 DiversityPlan，沿途透传

tier 梯度默认值（可被 system_configs 覆盖）

| tier | temperature | top_p | variation_jitter | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| draft | 0.90 | 0.95 | ± 0.05 | 快速试错 |
| safe | 0.75 | 0.90 | ± 0.02 | 稳妥出货 |
| standard | 0.85 | 0.92 | ± 0.04 | 默认档 |
| showcase | 1.00 | 0.98 | ± 0.08 | 极致多样 |

落地步骤

- DiversityPlanner.plan(anchors, tier, variation_seed) → DiversityPlan(dataclass)。

- gateway._build_resolved_route 里把 DiversityPlan 的 sampling_profile 塞进 route_snapshot.sampling，llm_client 下发 HTTP 请求时带上。

- 给 showcase tier 开一个 reroll 通道（request.force_reroll=true），variation_jitter 强制翻倍。

验收

- 新增单测 test_diversity_planner：对相同 anchors + seed 结果等幂；jitter 分布符合 tier 配置。

- 真实产线灰度：showcase tier 的 fun_score 均值 +0.5；qa_pass_rate 不下降超过 3%。

## PR-10 · QA 规则分级 HARD / SOFT / CREATIVE-PRESERVE

改造目标

- 现状：所有 QACheckError 都是 severity=error，会触发一轮"fix with LLM"；但有些是可以放过的"风格建议"，还有些是会"扼杀创意"的规则（譬如强推 HUD 位置）。

- 改造：给每个 QA 规则打 tier 标签，HARD = 必修 / SOFT = 建议修 / CREATIVE = fun_score ≥ 7 时跳过。

涉及文件

- packages/ai-engine/src/api/models.py · QACheckError 加 tier: Literal['HARD','SOFT','CREATIVE']

- packages/ai-engine/src/engine/qa_pipeline.py · 每个 emit QACheckError 的地方带上 tier (约 50 处)

- packages/ai-engine/src/engine/qa_pipeline.py · _fix_with_llm (L1569 之后) 根据 tier 过滤错误

- packages/ai-engine/src/engine/quality_scorer.py · ScoreResult 消费 QA tier 打分（HARD 失败扣 2.0，SOFT 扣 0.5，CREATIVE 不扣）

分级规则

- HARD：syntax error / runtime contract violation / canvas resize / restart entry / state transition — 必修。

- SOFT：naming / numeric range 偏离推荐值 / 无 scoring 循环但状态终结存在 — 默认不传给 LLM 修，除非 fix_round=1 且 strict=true。

- CREATIVE：HUD 位置 / 配色 / 实体数量 / 胜利音效 等风格性规则 — fun_score ≥ 7 直接跳过。

落地步骤

- 先只改 severity，保留原 fix_with_llm 行为不变（feature flag p1_qa_tiering=false）。

- 打开 flag 后：_fix_with_llm 里 syntax_errors 先按 tier 过滤；SOFT + CREATIVE 被丢掉的条目写 INFO 日志便于事后分析。

- quality_scorer 消费新字段时向后兼容：tier 缺失 → 当作 HARD 处理。

验收

- 首次 QA 通过率（qa_result.passes_all=true 的比例）灰度期 +10% 以上。

- 创意保护起作用的 case：对 fun_score ≥ 7 的样本手工审 20 条，确认 HUD / 配色不再被强改。

## PR-11 · Runtime QA 异步化（iterate + safe tier）

改造目标

- runtime_qa 目前在 pipeline_v2_runner.py L1679 / L1739 串行等待，Playwright 冷启动就能吃掉 15-30s；对 iterate 和 safe tier 场景显著劣化 p50 / p95。

- 让 runtime_qa 转为后台任务：code+qa 完成即回 success，runtime_qa 结果落 task_memory 并异步回写 game.metadata.runtime_qa。

涉及文件

- packages/ai-engine/src/engine/pipeline_v2_runner.py · _run_runtime_qa_loop 拆为 _run_runtime_qa_sync / _run_runtime_qa_deferred

- packages/ai-engine/src/engine/runtime_qa.py · run_runtime_qa 保持不变；新增 fire_and_forget 入口（asyncio.create_task + 状态回写）

- packages/ai-engine/src/services/task_memory.py · 新增 runtime_qa 字段读写接口（可选 redis 持久化）

- packages/game-service/src/game/game.service.ts · getGameGenerationTask / getGameTaskSyncSnapshot 把 runtime_qa 作为 late-arriving 字段透传

- packages/game-service/src/game/game.controller.ts · 新增 GET /v1/games/:id/runtime-qa 轮询接口

判定表（何时同步 / 何时异步）

- create + tier=showcase → 同步（守质量）

- create + tier=standard → 同步（默认档）

- create + tier=draft/safe → 异步（抢耗时）

- iterate 任意 tier → 异步（迭代场景人已经在看）

落地步骤

- 定义 runtime_qa_state: pending | running | success | failed | skipped；写入 game.metadata.runtime_qa.state。

- 异步任务用 asyncio.shield + weakref 防止 pipeline 生命周期结束导致 cancel；超时 60s 直接标 failed。

- game-service 在 finalize 时若 runtime_qa.state == pending → 返回 game.metadata.runtime_qa = { state, started_at }，客户端轮询 GET /v1/games/:id/runtime-qa。

验收

- iterate 场景 p50 下降 ≥ 20s（相对当前）；safe tier create 下降 ≥ 15s。

- runtime_qa 失败的覆盖率不下降（异步化不应丢 runtime_qa）。

- 新增单测 test_runtime_qa_async：模拟 pipeline 完成 + 后台任务 30s 后回写，game.metadata 能被 game-service 读出。

## PR-12 · Template Match 作为"灵感候选"路径（非排他）

改造目标

- 现状：code_template_cache 已经有能力，但只在完全匹配时作为 fallback。

- 改造：把 template match 激活为"可选灵感源"：DiversityPlanner 按 variation_seed 选路，命中 template lane 时把 template section 作为 few-shot 注入 code_generator 的 user prompt，而不是直接返回 template 代码。

涉及文件

- packages/ai-engine/src/engine/code_template_cache.py · 新增 select_inspiration 方法

- packages/ai-engine/src/engine/code_generator.py · generate / generate_with_feedback 接受 inspiration_templates 参数，拼进 prompt 的 "Reference Snippets" 段

- packages/ai-engine/src/engine/diversity_planner.py · plan 输出新增 template_lane: Literal['pure_llm','template_inspired']

- packages/ai-engine/src/engine/pipeline_v2_runner.py · 在 CodeGenerator.generate 调用前根据 DiversityPlan 取 inspiration

分流规则

- DiversityPlan.template_lane 决策：int(sha256(variation_seed || 'lane')[-4:], 16) % 10。

- 0..1 = template_inspired（20%）；2..9 = pure_llm（80%）。

- showcase tier 强制 pure_llm（守最高多样性）。

prompt 改动（非破坏性）

- system prompt 里新增段：'If reference snippets are provided, treat them as stylistic inspiration only. Do not copy logic verbatim.'

- user prompt 里用一个 <reference_snippets> 块装 template section；注意 token 预算，只给"输入/回报/计分"三段，不超过 600 tokens。

验收

- template_inspired 路径下 code_generator 的 token 输入 ↑ 约 400，输出变化不显著（prompt cache 应命中）。

- 相似度基线：style+pace cos 在 template_inspired vs pure_llm 分组上无显著相似度上升（p < 0.1）。

- 新增集成测试 test_template_inspired_routing：相同 seed 稳定落同一 lane；跨 seed 分布逼近 20/80。

# 4. 里程碑

- Week 1 – PR-07 + PR-08 并行开工（前 4 天 code freeze 不必，flag 默认关闭）。

- Week 2 – PR-07 / PR-08 灰度 10% → 50%；PR-09 / PR-10 并行开工。

- Week 3 – PR-09 / PR-10 全量（若验收达标）；PR-11 / PR-12 开工。

- Week 4 – PR-11 灰度（iterate 先 50% → 100%，safe create 再 50%）；PR-12 内部 A/B。

- Week 5 – 全量；开始测 P2 的 Section Patch 前置条件。

# 5. 风险与回滚

- R-A Structured JSON 输出失败：PR-07 需要 provider 支持 json_mode，否则走 fallback expand_prompt 路径（已有代码）。

- R-B 温度上调导致代码不合法率升高：PR-09 的 jitter 上限要与 PR-10 的 HARD 规则绑定，HARD 失败率连续 3 天 > baseline +5% 自动关 jitter。

- R-C Runtime QA 异步丢结果：PR-11 的 state 机要有兜底：超过 5 分钟无回写 → 标 skipped，前端降级展示。

- R-D Template inspiration 污染：PR-12 如果相似度反向上升，自动把 template_inspired 概率从 20% → 0%；保留代码路径。

- 全部 PR 默认带 feature flag，回滚 = 关 flag；不留 DDL 或破坏性 schema 变更（PR-11 的 runtime_qa state 字段进 game.metadata JSON，不加列）。

# 6. 对外 API 影响

- /expand-prompt：返回体新增 creative_anchors 字段；旧客户端忽略即可，无破坏性。

- game.metadata 新增 runtime_qa: { state, result? }；前端需要处理 state=pending 的轮询。

- POST /v1/games / POST /v1/games/:id/iterate 请求体可选 variation_seed / force_reroll；不传则走默认 DiversityPlan。

- game-service 新增 GET /v1/games/:id/runtime-qa（PR-11）。

# 7. 预期效果（相对 P0 后基线）

| 指标 | P0 后 | P1 全量后 |
| --- | --- | --- |
| 平均输入 token / 次 | -20% | -35% |
| p50 端到端耗时 | ~100s | ~80s |
| 首次 QA 通过率 | ~65% | ~75% |
| style+pace cos 相似度 | -5% | -30% |
| fun_score 均值 | +0.2 | +0.5-0.8 |
| iterate token / 次 | -15% | -25% |

说明：上表指标口径承袭优化总方案表 7。P0 后列是已落地估计值；P1 全量后是本次 6 个 PR 全量灰度后的目标。

# 8. 附录 · 新增 / 扩展测试清单

- tests/test_creative_anchors_contract.py（PR-07）· 3 cases

- tests/test_numeric_sampler.py（PR-08）· 4 cases

- tests/test_diversity_planner.py（PR-09）· 6 cases

- tests/test_qa_tiering.py（PR-10）· 5 cases

- tests/test_runtime_qa_async.py（PR-11）· 4 cases

- tests/test_template_inspired_routing.py（PR-12）· 3 cases

- tests/test_prompt_integration.py 快照更新（PR-07 / 10 / 12）